Plan testów dla projektu Mr. Buggy 3
Wersja 1.0

Spis treści

1. Metryka dokumentu
Nazwa produktu	MrBuggy 3
Etap	Pierwszy

2. Historia dokumentu
Wersja	Utworzył	Data	Opis zmian
0.1	DS	11.06.2022	Pierwsza wersja dokumentacji
0.2	DK i DS	12.06.2022	Środowisko testowe, rewizja przypadków testowych oraz środowisk testowych
1.0	DK	20.07.2022	Ujednolicenie numeracji, korekcja błędów, zmiana nazwy dokumentu

3. Lista załączników
Nr	Nazwa dokumentu	Wersja dokumentu	Miejsce przechowywania
1	Plan testów Mr. Buggy 11.06-20.07.docx	1.0	Google Docs
3	Przypadki testowe MrBuggy 3.xlsx	1.0	Google Docs
4	Specyfikacja aplikacji MrBuggy 3.pdf	1.0	Serwer sieciowy
5	Raport z testów MrBuggy 3.docx	1.0	Google Docs

4. Cel i zakres dokumentu
Celem głównym dokumentu jest zebranie ogólnych i szczegółowych informacji o sposobach organizacji testów i ich zakresie, potrzebnych do sprawdzenia poprawności działania programu MrBuggy 3 w wersji klienckiej, otwartej.
Zakres testów obejmuje weryfikację poprawności działania poszczególnych funkcjonalności programu Mr. Buggy 3 w wersji klienckiej, otwartej.

Ograniczenia
Programu MrBuggy 3 nie należy testować na innych środowiskach testowych. Zaleca się ograniczenie do systemów op. Windows 7 oraz Windows 8, na komputerze o identycznych bądź podobnych parametrach technicznych.
Wyłączone z zakresu testowania: funkcjonalności przypisane do części serwerowej programu MrBuggy3. funkcjonalności przypisane do wersji końcowej i publicznej programu MrBuggy3.
5. Słownik pojęć i skrótów

Skrót/pojęcie	Opis funkcjonalności przypisane
Testy funkcjonalne	Sprawdzają czym zajmuje się dany system (program, aplikacja) według specyfikacji wymagań funkcjonalnych, czyli czy spełnia podstawowe kryteria postawione przez dostawcę oprogramowania przy tworzeniu danego systemu.
Re-testy	Są to ponowne testy danego systemu. Wykonywane w sytuacji, gdy np. błąd został naprawiony i naszym zadaniem jest zweryfikowanie czy usterka faktycznie została naprawiona.
Regresja	To sprawdzenie systemu w przypadku gdy zostały wprowadzone w nim zmiany pod kątem możliwości pojawienia się nowych błędów w elementach systemu, które wcześniej działały poprawnie.
Testy systemowe	Sprawdzają czy utworzony system działa poprawnie jako całość.
Testy pozytywne	Są to testy, których rezultat powinien dawać oczekiwany efekt – pozytywny bądź negatywny. Wiemy czego można się po systemie spodziewać.
Testy negatywne	Są to testy, gdzie poniekąd próbujemy „przechytrzyć” system i próbujemy na różne sposoby wywołać błędy w jego działaniu, których tworzący go programista mógł nie zauważyć.
Testy akceptacyjne	Gdy system albo przynajmniej jego duża funkcjonalność powinny już działać, wg zamysłów programistów, możemy sprawdzać czy spełnia on oczekiwania odbiorców – klienta i użytkowników. Celem tych testów nie jest wykrywanie błędów.
Defekt	Awaria bądź błąd systemu, która powoduje że funkcja bądź moduł funkcji systemu nie działa bądź nie działa poprawnie.
Zestaw testowy	Układ przypadków testowych testów pozytywnych i negatywnych mających za zadanie sprawdzenie modułu (jednostki) systemu.
Scenariusz testowy	Spis elementów do sprawdzenia które są konieczne do wykonania.
Przypadek testowy	Zbiór instrukcji do wykonania i oczekiwanych reakcji systemu przy wykonywaniu testów pozytywnych i negatywnych.
Zadanie	Część aplikacji, w której znajduje się poszukiwany przez uczestników defekt.
Aplikacja kliencka	Publiczna wersja aplikacji MrBuggy 3, bez dostępu do funkcji serwerowych
Wersja publiczna	Wersja udostępniona publicznie po Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania w celach edukacyjnych (dostęp na Jul 20, 2022 13:23:30)

6. Plan testów
6.1. Sposoby organizacji testów
W trakcie wykonywania testów przeprowadzona zostanie ścieżka postępowania zgodna z przedstawionymi niżej zestawami, scenariuszami i przypadkami testowymi. Jeżeli pojawią się błędy, to zostaną odnotowane i zarejestrowane.
Wykonany zostanie szereg testów funkcjonalnych, systemowych i akceptacyjnych.

6.2. Wymagane wsparcie
Kierownicy: Justyna Kałek, Dominik Szydłowski
Testerzy: Dominik Szydłowski, Kamila Zagocka, Adrian Bielak, Aleksandra Zasada, Dariusz Krakowiak

6.3. Zakres testów
Testy programu MrBuggy 3 obejmować będą:
- działanie funkcjonalności programu bez konta,
- ilość defektów w danych zadaniach,
- możliwość ręcznej implementacji zadań,
- zależność między poł. internetowym a działaniem programu,
- działanie "Zgłoś defekt",
- nieodwracalność "Zakończ",
- ekran potwierdzenia,
- funkcjonalność widoku panelu programu.

6.4. Harmonogram przeprowadzenia testów
Zadanie	Data
Analiza dokumentacji biznesowo- technicznej MrBuggy3	11.06.2022
Stworzenie rozpiski zestawów, scenariuszy i przypadków testowych (xml)
Szczegółowe opisanie przypadków testowych
Uruchomienie aplikacji MrBuggy 3	19-20.07.2022
Wykonanie testów systemowych programu
Wykrywanie błędów w działaniu programu
Sporządzenie dokumentacji zbiorczej defektów
Sporządzenie raportu z przeprowadzonych testów	20.07.2022

6.5. Narzędzia wspierające przeprowadzenie testów
Narzędzie	Opis
System operacyjny Windows 10/11 w trybie wst. kompatybilności	System operacyjny
System operacyjny Windows 7	System operacyjny
Program XRAY Exploratory App 2.03 dla systemu Windows	Program służący do nagrywania materiałów dla przypadków testowych oraz automatycznego raportowania ich na serwisie JIRA
Konto w serwisie JIRA w systemie Atlassian	Serwis do raportowania błędów i obsługi przypadków testowych

6.6. Sposoby komunikacji podczas prowadzenia testów
Komunikacja:
Zdalna z użyciem przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z platformy komunikacyjnej Slack oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Głosowa przy pomocy aplikacji wideokonferencyjnej ZOOM

6.7. Środowisko testowe i jego ograniczenia

Środowisko testowe 1:
- Komputer stacjonarny klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10 Home 64-bit (v. 21H2)
- Program Mr Buggy 3 (v. 1.2.0.146)
- XRAY Exploratory App 2.03
Środowisko testowe 2:
- Komputer stacjonarny klasy PC z systemem operacyjnym Windows 7 Home 64-bit
- Program Mr Buggy 3 (v. 1.2.0.146)
- XRAY Exploratory App 2.03
        Środowisko testowe 3:
- Laptop Asus z systemem operacyjnym Windows 7 Pro 64-bit
- Program Mr Buggy 3 (v. 1.2.0.146)
- XRAY Exploratory App 2.03
        Środowisko testowe 4:
- Laptop Acer z systemem operacyjnym Windows 11 Home 64-bit (v. 21H2)
- Program Mr Buggy 3 (v. 1.2.0.146)
- XRAY Exploratory App 2.03

Ograniczenia:
Testy nie powinny być wykonywane na innych wersjach systemu operacyjnego Microsoft niż Windows 7/8 lub 10/11, a także na innych systemach operacyjnych, np. dowolna dystrybucja Linux’owa czy system Mac OS od Apple.
6.8. Kryteria błędów
Poziom błędu	Opis
Krytyczne	Program zostaje zatrzymany i wyłącza się
Bardzo poważne	Program kasuje logi przy braku poł. do internetu
Poważne	Dane zadanie ma więcej niż 1 możliwe rozwiązanie
Drobne	Ikona programu na pasku jest źle wyświetlana

6.9. Kryteria wejścia
Kryterium	Spełnienie
Przygotowanie opisu testów	90% zestawów testowych / 90% scenariuszy testowych / 70% przypadków testowych
Gotowość środowiska testowego*	60%
Dostępność i gotowość narzędzi testowych	100%
Dostępność danych testowych	20%

6.10. Kryteria zamknięcia
Kryterium	Spełnienie
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów funkcjonalnych	100% wykonanych przypadków testowych
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów systemowych	100% wykonanych przypadków testowych / 50% pozytywnie zakończonych przypadków testowych
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów akceptacyjnych	100% wykonanych przypadków testowych

6.11. Kryteria wstrzymania
Kryterium	Spełnienie
Wystąpienie błędów krytycznych	Aktualizacja systemu operacyjnego