Projekt Końcowy
Dariusz Krakowiak
ZDTESTpol102
MrBuggy 3

---
Krótko o projekcie
Krótko o projekcie
- Mr Buggy 3 jest aplikacją desktopową, której celem jest edukacja testerska poprzez udostępnienie możliwości szukania defektów w specjalnie przygotowanych zadaniach.
- Aplikacja została przetestowana na podstawie planu testów.
- Co udało się zrobić:
  - Plan testów Mr. Buggy 11.06-20.07,
  - Przypadki testowe,
  - Zgłoszenia w JIRA,
  - Raport z testów.

---
Specyfikacja
Zestawy testowe na podstawie specyfikacji
- Zestaw Testowy 1 - Weryfikacja funkcjonalności programu bez konta
- Zestaw Testowy 2 - Sprawdzenie czy ilość defektów w zadaniach zawsze jest równa 1
- Zestaw Testowy 3 - Możliwość ręcznej implementacji zadań
- Zestaw Testowy 4 - Zależność między połączeniem internetowym, a działaniem aplikacji
- Zestaw Testowy 5 - Zakończenie pracy programu
- Zestaw Testowy 6 - Badanie czasu reakcji programu
- Zestaw Testowy 7 - Sprawdzenie funkcjonalności widoku panelu wersji klienckiej

---
Ryzyka Projektowe oraz Produktowe
Ryzyka Projektowe oraz Produktowe
RYZYKO PROJEKTOWE	RYZYKO PRODUKTOWE
1. Dostępność testerów i ich kwalifikacje. / 2. Brak wsparcia kadry zarządzającej. / 3. Środowisko testowe oraz dostęp do narzędzi.	1. Aplikacja zawiera błędy. / 2. Błędy w specyfikacji, niepełna dokumentacja. / 3. Napięty harmonogram. / 4. Brak doświadczenia w prowadzeniu przeglądów.

---
Przypadki testowe w narzędziu
Przykładowy przypadek testowy w narzędziu JIRA

---
Wybrane przypadki testowe w narzędziu TestRail

---
Sesja eksploracyjna
Sesja eksploracyjna (ZT 2, ST 2.1)
ID Sesji: / SDA02
Tester	Dariusz / Krakowiak			Data	20.07.2022
Czas Rozpoczęcia	11:30			Czas Zakończenia	12:30
Cel	Sprawdzenie czy ilość defektów w zadaniach MrBuggy 3 zawsze jest równa 1.
Znalezione Błędy	Zad. 14 – brak pliku .CSV wymaganego do wykonania zadania; status: blocked
Dalsza analiza	Po wykonaniu testów I etapu nie rekomenduję wdrożenia programu, ze względu na błąd o charakterze krytycznym. Należy przeprowadzić testy pozostałych kluczowych funkcjonalności oraz re-test statusu Blocked.

---
Raportowanie defektów w narzędziu JIRA
Przykładowy raport defektu w narzędziu JIRA

---
Elementy dodatkowe
Elementy dodatkowe
- Wysyłanie request’ów z przykładowego, publicznego API za pomocą narzędzia Postman, (GET, POST, PUT, DELETE).
- Napisanie kodu za pomocą Behavior Driven Development.