# MrBuggy 3
# Raport z testów
# ID: 1.0
# Autorzy:
# Dariusz Krakowiak
# Dominik Szydłowski
# Spis Treści
# 1. Metryka dokumentu
Nazwa produktu	Mr Buggy 3
Etap	I
Obszar/Moduł	Działanie aplikacji klienckiej - wersja otwarta

# 2. Historia dokumentu
Wersja	Utworzył	Data	Opis zmian
1.0	DK i DS	20.07.2022	całość

# 3. Lista załączników
Nr	Nazwa dokumentu	Wersja dokumentu	Miejsce przechowywania
1	Plan testów Mr. Buggy 11.06-20.07.docx	1.0	Google Docs
2	Przypadki testowe MrBuggy 3.xlsx	1.0	Google Docs
3	Specyfikacja aplikacji MrBuggy 3.pdf	1.0	Serwer sieciowy
4	Raport z testów MrBuggy 3.docx	1.0	Google Docs
5	Raport bugów MrBuggy 3.html	-	Google Docs (Spreadsheet)

# 4. Słownik pojęć i skrótów
Skrót/pojęcie	Opis funkcjonalności przypisane
Testy funkcjonalne	Sprawdzają czym zajmuje się dany system (program, aplikacja) według specyfikacji wymagań funkcjonalnych, czyli czy spełnia podstawowe kryteria postawione przez dostawcę oprogramowania przy tworzeniu danego systemu.
Re-testy	Są to ponowne testy danego systemu. Wykonywane w sytuacji, gdy np. błąd został naprawiony i naszym zadaniem jest zweryfikowanie czy usterka faktycznie została naprawiona.
Regresja	To sprawdzenie systemu w przypadku gdy zostały wprowadzone w nim zmiany pod kątem możliwości pojawienia się nowych błędów w elementach systemu, które wcześniej działały poprawnie.
Testy systemowe	Sprawdzają czy utworzony system działa poprawnie jako całość.
Testy pozytywne	Są to testy, których rezultat powinien dawać oczekiwany efekt – pozytywny bądź negatywny. Wiemy czego można się po systemie spodziewać.
Testy negatywne	Są to testy, gdzie poniekąd próbujemy „przechytrzyć” system i próbujemy na różne sposoby wywołać błędy w jego działaniu, których tworzący go programista mógł nie zauważyć.
Testy akceptacyjne	Gdy system albo przynajmniej jego duża funkcjonalność powinny już działać, wg zamysłów programistów, możemy sprawdzać czy spełnia on oczekiwania odbiorców – klienta i użytkowników. Celem tych testów nie jest wykrywanie błędów.
Defekt	Awaria bądź błąd systemu, która powoduje że funkcja bądź moduł funkcji systemu nie działa bądź nie działa poprawnie.
Zestaw testowy	Układ przypadków testowych testów pozytywnych i negatywnych mających za zadanie sprawdzenie modułu (jednostki) systemu.
Scenariusz testowy	Spis elementów do sprawdzenia które są konieczne do wykonania.
Przypadek testowy	Zbiór instrukcji do wykonania i oczekiwanych reakcji systemu przy wykonywaniu testów pozytywnych i negatywnych.
Zadanie	Część aplikacji, w której znajduje się poszukiwany przez uczestników defekt.
Aplikacja kliencka	Publiczna wersja aplikacji MrBuggy 3, bez dostępu do funkcji serwerowych
Wersja publiczna	Wersja udostępniona publicznie po Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania w celach edukacyjnych (dostęp na Jun 26, 2022 13:23:30)

# 5. Podsumowanie Nie rekomendujemy wprowadzenia aplikacji do środowiska produkcyjnego, z powodu znalezienia 6 bugów z czego 4 pot. blokujących - z powodu braku możliwości wykonania części zadań oraz braku pola czasowego.
# Zostało wykonane 7 zestawów testowych, w tym 19 scenariusze testowe, łącznie 166 przypadki testowe. 14 scenariuszy testowych uzyskało rezultat Passed, 2 Failed oraz 3 - Blocked. Wykryto i zgłoszono 4 defekty – poprzez 2 scenariusze o statusie Failed. 0 defektów o wadze Major – powodujące zawieszenie programu. 3 scenariusze o statusie Blocked - zablokowany przez scenariusz Failed lub przyczyny środowiskowe. 5.1 Rekomendacja
# Po wykonaniu testów I etapu nie rekomenduję wdrożenia programu, ze względu na błędy o charakterze krytycznym. Należy przeprowadzić testy II i III etapu pozostałych kluczowych funkcjonalności oraz re-testy statusów Failed oraz Blocked.
# 6. Kryteria wejścia dla I etapu
Kryterium	Spełnienie
Przygotowanie opisu testów	90% zestawów testowych / 90% scenariuszy testowych / 70% przypadków testowych
Gotowość środowiska testowego*	60%
Dostępność i gotowość narzędzi testowych	100%
Dostępność danych testowych	20%

# 7. Kryteria wyjścia
Kryterium	Spełnienie
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów funkcjonalnych	Aby zakończyć I etap testów z wynikiem pozytywnym należy zakończyć 100% testów funkcjonalnych wynikiem pozytywnym
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów niefunkcjonalnych	W pierwszym etapie testy niefunkcjonalne nie będą przeprowadzane.
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów systemowych	W pierwszym etapie testy systemowe nie będą przeprowadzane.
Przeprowadzenie i zakończenie z wynikiem pozytywnym testów akceptacyjnych	Aby zakończyć I etap testów z wynikiem pozytywnym należy zakończyć 100% testów funkcjonalnych wynikiem pozytywnym

# 8. Środowisko testowe
# System operacyjny: system Windows 10/11 Home, program MrBuggy 3.1.2.0.146, XRAY Exploratory App 2.03
# Przeglądarka internetowa: Opera GV wer. LVL 3 (core: 87.0.4390.58)
# 9. Zakres testów
# Poziom testów: testy akceptacyjne - 7 zestawów testowych Ilość scenariuszy testowych: 19
# 10. Harmonogram testów
Lp.	Data	Godzina	Czynność
1	11.06	10:00	Napisanie planu testów
2	11.06	14:00	Przygotowanie danych testowych
3	12.06	16:00	Przygotowanie zestawów testowych (scenariusze i przypadki testowe)
4	19.07	9:00	Przystąpienie do testów
5	20.07	11:00	Zakończenie testów
6	20.07	13:00	Sporządzenie raportu z testów

# 11. Wyniki testów
	PASSED	FAILED	BLOCKED
ST 1.1	3	0	0
ST 1.2	24	0	0
ST 1.3	24	0	0
ST 1.4	24	0	0
ST 1.5	1	0	0
ST 2.1	23	0	1
ST 3.1	2	0	0
ST 4.1	2	0	0
ST 4.2	23	0	1
ST 4.3	5	0	0
ST 5.1	5	0	0
ST 5.2	0	1	0
ST 6.1	6	0	0
ST 7.1	0	1	1
ST 7.2	2	0	0
ST 7.3	3	0	0
ST 7.4	4	0	0
ST 7.5	3	1	0
ST 7.6	6	0	0
RAZEM	159	3	3

# 12. Błędy
	W toku		Do zrobienia		Gotowe		Łącznie
Krytyczne	2		0		0		2
Poważne	0		0		0		0
Średnie	1		0		0		1
Drobne	1		0		0		1
Łącznie	4		0		0		4